Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Нижнетагильский строительный колледж»

Утверждаю

Директор  ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

_______________ Морозов О.В.

«______»_____________2023 г.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

для специальности СПО

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Форма обучения – очная

Срок обучения 3 год 8 месяцев

Уровень освоения: базовый

2023

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовой подготовки), приказ Министерства образования и науки   10.01. 2018 г. №2

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Разработчики:

Панченко Е.Ю. ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» преподаватель первойквалификационной  категорииспецдисциплин;

Пахалуева Т.И. ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» преподаватель первой квалификационнойкатегории спецдисциплин;

| РАССМОТРЕНА на заседании ПЦК «_____»___________2023 г. Председатель:____________ | СОГЛАСОВАНО на заседании Методсовета, протокол № «_____»___________2023 г. |
| --- | --- |

# Содержание

| 1 Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля | 4 |
| --- | --- |
| 2 Структура и содержание профессионального модуля | 9 |
| 3 Условия реализации профессионального модуля | 26 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 31 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в черезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и урепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании зданий и сооружений |
| ПК 1.1. | Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий |
| ПК 1.2. | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий |
| ПК 1.3. | Выполнять не сложные расчёты и конструирование строительных конструкций |
| ПК 1.4. | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 1.1.01 подбора строительных конструкций и материалов Н 1.1.02 разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий Н 1.2.01 выполнять расчеты по проектированию строительных конструкций, оснований Н 1.3.01 разработки архитектурно-строительных чертежей; Н 1.4.01 Составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ Н 1.4.02 разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства Н 1.4.03 разработке карт технологических и трудовых процессов |
| --- | --- |
| уметь | У 1.1.01 определять глубину заложения фундамента У 1.1.02 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций У 1.1.03 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей У 1.2.01 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции У 1.2.02 строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме У 1.2.03 выполнять статический расчет У 1.2.04 проверять несущую способность конструкций У 1.2.05 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок У 1.3.01 читать проектно-технологическую документацию У 1.3.02 пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения У 1.4.01 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства У 1.4.02 разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства У 1.4.03 определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов У 1.4.04 заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ У 1.4.05 определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями |
| знать | З 1.1.01 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты З 1.1.02 конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; З 1.1.03 требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов З 1.3.01 принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка З 1.3.02 особенности выполнения строительных чертежей З 1.3.03 графические обозначения материалов и элементов конструкций З 1.3.04 требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей З 1.4.01 способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); З 1.4.02 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники З 1.4.03 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации в составе проекта организации строительства З 1.4.04 ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании З 1.4.05 методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов З 1.4.06 графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям |

1.2.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 458, из них

на освоение МДК 01.01- 320 ч ., в том числе

самостоятельная работа - 4 ч

аудиторных занятий - 316 ч

лекции - 134 ч,

практические занятия - 134ч

консультации -  ч

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

на освоение МДК 01.02- 136 ч ., в том числе

самостоятельная работа - 2 ч

аудиторных занятий - 136 ч

лекции - 68 ч,

практические занятия- 38 ч

курсовой проект – 30 ч

консультации -  ч

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 -1.4 ОК 01-09 | МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений | 320 | 316 | 134 | 48 |  | 4 |  |  |  | - |
| ПК 1.1 -1.4 ОК 01-09 | МДК.01.02. Разработка проекта производства работ | 138 | 136 | 38 |  | 30 | 2 |  |  |  |  |
|  | Всего | 458 | 452 | 172 | 78 |  | 6 |  |  |  | - |
| ПК 1.1-4.4 ОК 01-09 | Практика по профилю спец-ти | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений |  | 336 | ПК 1.1…1.4 ОК.01..ОК.09 |  |
|  | Содержание |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о зданиях | Введение. Отличительные особенности изучаемой дисциплины. Здания и требования к ним. Требования к зданиям; классификацию здания Внешние нагрузки и воздействия на здания и их конструкции. Элементы зданий; деление зданий на классы; характер работы отдельных элементов. Характер работы отдельных элементов. | 2 | ПК 1.1 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Уо 01.09 Уо 02.02 |
|  | Основы строительной теплотехники. Функции наружных ограждающих конструкций. Основные сведения о модульной координации размеров в строите- льстве. Размеры, принятые МКРС; основные правила привязки к модульным разбивочным осям. |  |  |  |
| Тема 1.2. Конструкции гражданских зданий | Основные конструктивные элементы зданий. Конструктивные элементы зданий, их классификацию. Несущий остов зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Основные конструктивные системы зданий, и их выбор при проектировании | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №1 « Конструктивные системы зданий» |  |  |  |
|  | Основания. Понятие основания, классификация грунтов. Фундаменты. Принцип назначения глубины заложения фундаментов, подвалы и технические подполья, их защиту от грунтовой сырости; отмостки и приямки их назначение. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №2 «Конструктивное решение фундаментов» |  |  |  |
|  | Стены и отдельные опоры. Виды стен; основные системы перевязки кирпичных и деревянных стен; назначение деформационных швов; отдельные опоры их применение. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Балконы, лоджии, эркеры. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №3 « Перегородки» |  |  |  |
|  | Перекрытия. Конструктивные решения ж/б, сборных и монолитных перекрытий; особенности конструктивных решений перекрытий в санузлах и чердаках; Полы. Виды полов их конструктивные решения. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №4 «Перекрытия гражданских зданий» |  |  |  |
|  | Окна и двери. Элементы оконного заполнения, виды окон и их конструктивные решения; основные виды дверей, их конструктивные решения и установку дверных блоков. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №5 «Конструктивное решение оконных и дверных проемов» |  |  |  |
|  | Крыши. Основные виды крыш, требования к конструкциям крыш; устройство скатных и совмещенных крыш | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №6 «Крыши» |  |  |  |
|  | Лестницы. Элементы лестниц определение габаритных размеров лестниц и лестничных клеток; конструктивные решения лестниц; основные правила расчета и построения лестниц. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №7 «Лестницы» |  |  |  |
|  | Крупноблочные здания. Основные типы блоков; разрезка стен- внутренних и наружных; устройство вертикальных и горизонтальных стыков между блоками. Крупнопанельные здания. Бескаркасные. Основные виды стеновых панелей, разрезка стен; бескаркасные крупнопанельные здания; Каркасно-панельные здания. Каркасно-панельные здания: типы каркасов, сетки колонн; конструктивные элементы каркасов, их сопряжение. | 2 |  |  |
|  | Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий. Висячие и пневматические покрытия Классификацию большепролетных покрытий и особенности их устройства; основные сведения принципиальной статической работы плоских и пространственных покрытий Подвесные потолки. Назначение и конструктивные решения подвесных потолков; материалы для акустических и звукопоглощающих потолков. | 2 |  |  |
|  | Здания из монолитного железобетона. Монолитные конструкции зданий. Сборно-монолитные конструкции. Сборно-монолитные конструкции зданий Деревянные здания. Конструктивные решения зданий из бревен и брусьев: особенности панельных деревянных зданий Строительные элементы санитарно технического и инженерного оборудования зданий. Конструктивное решение санитарно технических кабин; мусороудаление в здании; лифты в здании | 2 |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практических работ) | 4 |  |  |
| Тема 1.3 Общие принципы проектирования гражданских Зданий | Основные положения проектирования жилых и общественных зданий. Типовое индивидуальное проектирование; основные планировочные схемы жилых и общественных зданий. Основы планировки населенных мест. Территориальные зоны. санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции жилых и общественных зданий.Благоустройство и технико-экономическая оценка генерального плана. Озеленение застраиваемых территорий; проезды, пешеходные дорожки и площадки | 2 | ПК 1.1 ОК.02 ОК.03 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 |
| Тема 1.4 Конструкции промышленных зданий | Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Основные виды промышленных зданий; их параметры и требования, предъявляемые к ним; конструктивные системы одноэтажных промышленных зданий. Подъемно транспортное оборудование промышленных зданий. Основные подъемно-транспортное оборудования промышленных зданий; влияние кранового оборудования на конструкцию несущего остова здания. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Фундаменты и фундаментные балки. Конструкции фундаментов; фундаментные балки, способы их опирания, свайные фундаменты. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №8 «Конструктивное решение фундаментов» |  |  |  |
|  | Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий. Конструктивные решения основных железобетонных элементов несущего остова одноэтажного здания; конструктивные решения элементов каркаса многоэтажного промышленного здания балочного и безбалочного типа. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных зданий. Конструктивные решения элементов каркаса многоэтажного промышленного здания балочного и безбалочного типа | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №9 Железобетонные конструкции промышленных зданий. Конструктивные решения основных железобетонных элементов несущего остова одноэтажного здания; конструктивные решения элементов каркаса многоэтажного промышленного здания балочного и безбалочного типа. |  |  |  |
|  | Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий. Конструктивные решения основных элементов стального каркаса одноэтажного здания; сочетание элементов стального каркаса и железобетонного легкие металлические конструкции; структурные покрытия. | 2 |  |  |
|  | Стены и их виды. Конструктивные особенности стен из кирпича и из панелей для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Стены и их крепление к каркасу. Стыки; крепление их к основным и фахверковым колоннам. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №10 «Разрез по стене промышленного здания» |  |  |  |
|  | Покрытия. Покрытия из сборных железобетонных и комплексных панелей, из стального профилированного листа; водоотвод с кровли промышленных зданий. Фонари. Их классификация; конструктивные решения; область применения. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №11«Схема покрытия промышленного здания» |  |  |  |
|  | Окна, двери, ворота. Виды и типы деревянных и стальных оконных панелей; их навеску; конструкции дверей и ворот, их габариты и виды. | 2 |  |  |
|  | Перегородки, полы и прочие конструкции зданий. Конструкции полов из штучных материалов и сплошных; особенности устройства перегородок, их виды; особенности конструктивных решений лестниц | 2 |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практических работ) | 4 |  |  |
| Тема 1.5 Общие принципы проектирования промышленных зданий | Основы проектирования промышленных зданий. Общие сведения о проектировании генерального плана промышленного предприятия. Проектирование на основе габаритных схем, типовых пролетов; проектирование. Основные принципы зонирования территории промышленных предприятий Общие сведения о проектировании генерального плана промышленного предприятия. Основные принципы зонирования территории промышленных предприятий | 2 | ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №12 «Генеральный план промышленного предприятия» |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практических работ) | 2 |  |  |
| Тема 1.6 Сельскохозяйственные здания и сооружения | Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и сооружениях. Классификация, основные конструктивные типы зданий. Основы проектирования населенных мест. Общие сведения. Основные задачи и принципы планировки сельских населенных мест; зонирования территории. | 2 | ПК 1.1 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 |
| Тема 1.7 Строительство зданий в районах с особыми геофизическими условиями | Строительство зданий в сейсмических районах и в районах вечной мерзлоты Основные конструктивные и планировочные мероприятия по обеспечению сейсмостойкости здания. Основные конструктивные и объемно планировочные мероприятия для зданий, возводимые на вечномерзлых грунтах | 2 | ПК 1.1 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 |
| Тема 1.8 Основы проектирования и расчёта С.К. и оснований | Содержание дисциплины «Строительные конструкции» Связь с другими дисциплинами. Наиболее крупные успехи в развитии стальных, железобетонных и каменных конструкций в строительной практике за последние годы. Роль нормативных документов при проектировании строительных конструкций и оснований. Основные принципы проектирования С.К. и оснований. Нагрузки на С.К. Сочетание нагрузок. Расчёт С.К. по группам предельных стояний. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №13 «Определение нагрузок на строительные конструкции». |  |  |  |
| Тема 1.9Общие сведения о металлических конструкциях Материалы для М.К.Общие положения расчёта. Расчёт и конструирование металлических конструкций. Балки и балочные клетки. Колонны Фермы. Каркасы промышленных зданий. | Краткий исторический обзор развития М.К. Область применения М.К., их достоинства и недостатки. Понятие об экономичности М.К. Коррозия и меры защиты от неё. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Строительные стали и их сплавы. Обозначения. Классификация сталей. Сортамент. | 2 |  |  |
|  | Общие сведения о соединениях М.К. Сварные соединения. Соединения на болтах и заклёпках. Их достоинства и недостатки. Область применения. Расчёт соединений. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №14 «Расчёт и конструирование соединений М.К.» |  |  |  |
|  | Классификация балок. Балочные клетки. Типы балочных клеток. Виды балок. Прокатные балки. Блок-схема расчёта прокатных балок. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №15 «Подбор сечения прокатной балки» |  |  |  |
|  | Область применения. Классификация. Центрально-сжатые колонны. Типы сечений. Сведения о расчёте. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №16 «Подбор сечения колонны сплошного сечения из прокатного профиля» |  |  |  |
|  | Классификация ферм. Область применения. Понятие о расчёте ферм. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическая работа №17 «Подбор сечений стержней ферм» |  |  |  |
|  | Область применения стального каркаса. Схема каркаса. Нагрузки, действующие на каркас. | 2 |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практических работ) | 2 |  |  |
| Тема 1.10 Основные положения расчёта и конструирования железобетонных конструкций. Материалы для железобетонных конструкций. Арматурные изделия. Основы теории расчёта железобетонных конструкций. | Сущность железобетона. Применение железобетона. Преимущества и недостатки. Нормы проектирования бетонных и железобетонных конструкций. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Бетон. Арматура. Железобетон. Сцепление арматуры с бетоном. Защитный слой бетона. | 2 |  |  |
|  | Сварные сетки. Сварные и вязаные каркасы. Закладные детали. Подъёмные петли. | 2 |  |  |
|  | Стадии напряжённо-деформированного состояния при изгибе. Особенности расчёта железобетонных конструкций по группам предельных состояний. | 2 |  |  |
| Тема 1.11 Изгибаемые элементы. Сжатые элементы. Понятие о расчёте железобетонных конструкций по второй группе предельных состояний. | Виды изгибаемых элементов. Область применения. Конструирование изгибаемых элементов. Плиты. Балки. Классификация. Правила конструирования и армирования. Расчёт прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. Прямоугольное сечение с одиночной арматурой. Прямоугольное сечение с двойной арматурой. Тавровое сечение. Расчёт по наклонным сечениям. Условия, определяющие необходимость расчёта по поперечной силе. | 2 |  | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №18 «Прямоугольное сечение с одиночной арматурой», «Прямоугольное сечение с двойной арматурой», «Тавровое сечение» |  |  |  |
|  | Колонны. Формы поперечных сечений. Колонны с гибкой продольной арматурой. Сведения о расчёте. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №19 «Расчёт колонны с гибкой продольной арматурой» |  |  |  |
|  | Сведения о расчёте железобетонных конструкций по образованию и раскрытию трещин. Предельно допустимая величина раскрытия трещин. Три категории трещиностойкости. Сведения о расчёте по деформациям. Предельно допустимые прогибы железобетонных элементов. | 2 |  |  |
|  | Выбор типа конструкций. Учёт особенностей транспортирования и монтажа. Температурные и усадочные швы. | 2 |  |  |
| Тема 1.12 Конструкции многоэтажных и одноэтажных зданий и сооружений. | Конструктивные схемы многоэтажных и одноэтажных зданий и сооружений. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 |  |
| Тема 1.14 Общие сведения о каменных и армокаменных конструкциях. Неармированная каменная кладка. Расчёт элементов каменной кладки. Армированная каменная кладка и ёё расчёт. Основы проектирования каменной кладки зимой. | Область применения каменных и армокаменных конструкций, их достоинства и недостатки. Рекомендации по применению материалов для конструкций. | 2 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Основные факторы, влияющие на прочность кладки. Работа кладки. Расчётные сопротивления кладки. Особенности расчёта каменной кладки по группам предельных состояний. | 6 |  |  |
|  | Центрально-сжатые элементы. Внецентренно-сжатые элементы. Местное сжатие. | 6 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
|  | Практическая работа №20 « Расчёт центрально-сжатого кирпичного столба». |  |  |  |
|  | Назначение и виды армирования и усиления каменной кладки, Случаи их применения. Роль арматуры в кладке. | 6 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  | Практическая работа №21 « Расчёт внецентренно-сжатого кирпичного столба». |  |  |  |
|  | Общие указания по проектированию каменной кладки зданий. Общие указания по проектированию каменной кладки, возводимой в зимнее время, усиление кладки. | 6 |  |  |
| Тема 1.13 Общие сведения о конструкциях из дерева. Расчёт элементов конструкций из дерева. . | Область применения деревянных конструкций, их достоинства и недостатки. Лесоматериалы, применяемые при строительстве зданий и сооружений. | 6 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Особенности расчёта деревянных конструкций по группам предельных состояний. Центрально-сжатые элементы. Центрально-растянутые элементы. Изгиб. Сжатие с изгибом. Растяжение с изгибом. Сведения о расчёте. Работа древесины на смятие и скалывание. | 6 |  |  |
|  | Классификация соединений деревянных конструкций. Соединения на врубках. Соединения на, цилиндрических нагелях и гвоздях. Соединения на клеях. | 6 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №22 « Расчёт центрально-сжатых и центрально-растянутых элементов деревянных конструкций». | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 Зо 02.03 Зо03.07 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 | ПК 1.1 ПК 1.2. ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 |  |
|  | Практическая работа №23 «Расчёт соединений деревянных конструкций на цилиндрических нагелях». |  |  |  |
| Тема 1.14 Общие сведения об основаниях и фундаментах. Распределение напряжений в грунтах основания и расчёт оснований. | Роль проектирования оснований и фундаментов в строительстве. Классификация грунтов, их свойства. Подземные воды. Напряжения в грунте от собственного веса грунта. Распределение давлений по подошве фундамента. Расчётное сопротивление основания. Особенности расчёта оснований по группам предельных состояний. | 6 | ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 ОК.08 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2. | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
|  | Классификация фундаментов неглубокого заложения. Глубина заложения фундаментов. Материалы, конструирование, армирование. Общие сведения о расчёте фундаментов. Блок-схема по определению размеров подошвы фундаментов. Общие положения. Классификация свай. Несущая способность свай. Понятие о конструировании ростверка. Сведения о расчёте свайных фундаментов. | 6 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  | Практическая работа №24 «Подсчёт нагрузки на ленточный фундамент многоэтажного жилого дома, Определение размеров подошвы фундамента» |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практических работ) | 4 |  |  |
|  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту | 48 | ПК 1.1…ПК 1.4 ОК.01 ……ОК.09 | Н 1.1.01 Н 1.1.02 У 1.1.01 У 1.1.02 У 1.1.03 З 1.1.01 З 1.1.02 З 1.1.03 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
|  | Тематика курсового проекта по модулю: Тема 1«Жилое или общественное здание» |  |  |  |
|  | Разработка поэтажных планов, теплотехнический расчет наружной стены |  |  |  |
|  | Разработка разреза, подбор основных конструктивных элементов |  |  |  |
|  | Выполнение схем расположения элементов перекрытия и фундаментов, подбор узлов |  |  |  |
|  | Доработка чертежей, работа над пояснительной запиской |  |  |  |
|  | Тема 2 «Промышленное здание» |  |  |  |
|  | Разработка плана, теплотехнический расчет наружной стены |  |  |  |
|  | Разработка разреза, подбор основных конструктивных элементов |  |  |  |
|  | Выполнение схем расположения элементов покрытия и фундаментов, подбор узлов |  |  |  |
|  | Построение генплана, доработка чертежей, работа над пояснительной запиской |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита курсового проекта) | 2 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.01 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта: доработка и оформление практических работ. Разработка типовых узлов. Доработка фрагментов, деталей. Подсчёт нагрузок на конструкции; армирование конструкций; составление теста 1 уровня; подсчёт расхода арматуры на конструкцию. |  |  |  |  |
| МДК 01.02.Разработка проекта производства работ |  | 136 |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |
| Тема 2.1. Особенности разработки ППР | Разработка проекта производства работ. Состав и назначение ПОС и ППР. | 4 | ПК 1.3 ПК 1.4. ОК 02, ОК 04 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 З 1.2.01 |
| Тема 2.2. Виды ППР | Порядок, содержание, проектирование проекта производства работ (ППР), технологической карты (ТК), карты трудовых процессов(КТП) | 4 | ПК 1.2 ОК 01 ОК ОК 07 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
| Тема 2.3. Особенности разработки элементов ППР, ТК, КТП на земляные работы | Проектирование проекта производства работ (ППР), технологической карты (ТК), карты трудовых процессов(КТП) на определенный вид работ. | 6 | ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК.02 ОК.03 ОК ОК 07 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
| Тема 2.4. Организация строительного производства | Проектирование производства работ и организации строительства. Состав и назначение ПОС и ППР. | 6 | ПК 1.3 ПК 1.4. ОК 01 ОК.02 ОК.03 ОК ОК 07 ОК.0 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
|  | Исходные данные для проектирования, и утверждение ПОС и ППР. Нормативно-техническая документация. | 6 |  |  |
|  | Основы поточной организации строительного производства. Основы поточной организации строительства. | 4 |  |  |
|  | Характеристики и параметры потоков. Графики поточного производства. | 4 |  |  |
|  | Контроль за строительством. Порядок ведения контроля за строительством. Органы государственного надзора за строительством. Порядок сдачи законченных работ и объектов. | 4 |  |  |
|  | Порядок сдачи законченных работ и объектов. | 6 |  |  |
| Тема2.5Календарное планирование. | Календарное планирование. Понятия о календарном планировании | 6 | ПК 1.3 ПК 1.4. ОК 01 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.06 ОК 07 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
|  | Номенклатура работ, подсчеты объемов работ, трудозатраты, методы производства работ. Составлять график производства работ | 6 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
|  | Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл работ» |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практической работы) | 4 |  |  |
| Тема 2.6 Сетевое планирование | Сетевое планирование. Понятия о сетевом планировании. | 6 | ПК 1.3, ПК 1.4 ОК 01 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.09 ОК | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1.2.01 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа №2 « Составление сетевого графика на заданный цикл работ» | 4 |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практической работы) | 2 |  |  |
| Тема 1.4.Строительный генеральный план | Строительный генеральный план. Организация строительной площадки при новом строительстве; Проектирование СГП на заданный период строительства. основы проектирования строительного генерального плана объекта. | 6 | ПК 1.3 ПК 1.4. ОК 01 ОК.02 ОК 04 ОК 07 ОК.09 | Н 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.04 З 1.2.01 Н 1.3.01 У 1.3.01 З 1.3.01 З 1.3.02 З 1.3.03 З 1.3.04 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа № 3 «Проектировании СГП с использованием башенного крана» | 12 |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита практической работы) | 4 |  |  |
|  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту | 30 | ПК 1.1…... ПК 1.4. ОК 01 ОК.02 ОК.03 ОК 04 ОК.05 ОК.06 ОК 07 | Н 1.2.01 У 1.2.01 У 1.2.02 У 1.2.03 У 1.2.04 У 1.2.05 У 1.2.06 З 1 Н 1.3.01 У 1.3.01 У 1.3.02 З 1.3.01 З 1.3.02 Уо 02.07 Уо 02.09 Уо 04.01 Зо 01.02 |
|  | Тематика курсового проекта: |  |  |  |
|  | Календарный план: Составление номенклатуры работ по календарному плану, подсчет объемов работ | 2 |  |  |
|  | Подсчет объемов работ на весь период строительства. Выбор методов производства работ | 2 |  |  |
|  | Подсчет объемов работ на весь период строительства. Выбор методов производства работ | 2 |  |  |
|  | Выбор методов производства работ и строительных машин | 2 |  |  |
|  | Определение трудовых затрат, затрат машинного времени, потребности в мтериалах, констркциях, изделиях, полуфабрикатах | 2 |  |  |
|  | Определение трудовых затрат, затрат машинного времени, потребности в мтериалах, констркциях, изделиях, полуфабрикатах | 2 |  |  |
|  | Графическая часть. Проектирование календарного плана. Оформление пояснительной записки. | 2 |  |  |
|  | Графическая часть. Проектирование календарного плана. Построение графика движения рабочей силы. | 2 |  |  |
|  | Построение графика поставки и расхода материалов. Построение графика потребности машин и механизмов по объекту. | 2 |  |  |
|  | Графическая часть. Оформление пояснительной записки по разделу. | 2 |  |  |
|  | Стройгенплан: Расчет временных зданий, складских площадей, временных сетей. | 2 |  |  |
|  | Привязка монтажного механизма, временных сетей, дорог, складов. Графическая часть проекта | 2 |  |  |
|  | Графическая часть СГП и оформление пояснительной записки. | 2 |  |  |
|  | Доработка графической части и пояснительной записки по разделу. | 2 |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (защита курсового проекта) | 2 |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта: доработка и оформление практических работ (разработка фрагмента ТК; построение графика производства работ) написание отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП |  | 2 |  |  |
| Производственная практика по профилю специальности (4 недели) Виды работ В результате освоения практики обучающийся долже уметь: Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. Выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. В результате освоения практики обучающийся должен знать: Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий Выполнять несложные расчёты и конструирование строительных конструкций Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий Выполнять первичные умения строительно-монтажных работ на строительных объектах. |  | 144 | ПК 1.1…... ПК 1.4. ОК 01..09 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет

проектирования зданий и сооружений;

проектирования производства работ;

технологии и организации строительных процессов;

Кабинет «Проектирования зданий и сооружений».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) |  |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) |  |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |  |
| 2 | Проектор или интерактивная доска |  |
| 3 | Экран |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Комплект демонстрационных материалов: минералов, горных пород |  |
| 2 | Модели и макеты конструкций и конструктивных узлов |  |

Кабинет «Проектирования производства работ».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) |  |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) |  |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |  |
| 2 | Проектор или интерактивная доска |  |
| 3 | Экран |  |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Модели и макеты производства работ на строительной площадке |  |

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов».

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) |  |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) |  |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |  |
| 2 | Проектор или интерактивная доска |  |
| 3 | Экран |  |
| 4 | Персональные компьютеры по числу обучающихся |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Программный комплекс по составлению сметной документации |  |

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений

Основная:

- Долгун А.И. Т.Б. Меленцова Строительные конструкции – М. Издательский центр «Академия» - 2012 – 432с.

- Белиба, В.Ю. Архитектура зданий [Текст] : учебное пособие / В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 365, [3] с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

3. Доркин, В.В. Металлические конструкции [Текст] : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 455, [8] с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

4. Синянский, И.А. Типология зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М : Академия, 2012. – 224с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

5. Соловьев, А.К., В.М.Туснина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.

6. Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений [Текст] : учебное пособие / И.А. Шерешевский. – Изд. стер. – М. : Архитектура-С, 2010. – 168с. : ил.

Нормативная:

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий . Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция   СНиП 2.01.07-85*.  Дата введения  2011-05-20  М. 2011г.

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003.  Дата введения  2013-01-01.   М. 2012г.

- СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция  СНиПII-23-81*.  Дата введения 2011-05-20.   М. 2011г.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*.  Дата введения

2013-01-01.   М. 2012г.

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП  II-25-80.  Дата введения 2011-05-20.   М. 2011г.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция   СНиП 2.02.01-83*.  Дата введения

2011-05-20.   М. 2011г.

- СП  24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП  2.02.03-85.  Дата введения  2011-05-20.   М. 2011г.

- ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. Система проектной документации для строительства. Дата введения 2013-05-01.

М. Стандарт информ  2013г.

МДК 01.02.Разработка проекта производства работ

Основная:

- Производство земляных работ и устройство фундаментов [Текст] : практикум : учебное пособие / авт.-сост. Е.Г. Кремнева. – Минск : Новое знание, 2008. – 171с. : ил. – (Техническое образование).

- Теличенко В.И. Технология строительных процессов: - М.:Высш.шк., 2008. – 392с.: ил. В2. Ч.1,2.

- Зимин М.П. и др. «Технология и организация строительного производства» М.: НПК «Интервак», 2001. – 672с.

- Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений : - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 573с.: ил. – (Среднее профессиональное образование)

- Кирнев А.Д Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие: - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 672с.: ил. – (Высшее образование)

- Варфоломеев, Ю.В. Отопление и тепловые сети [Текст] : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. – Изд. испр. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 480 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст] : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 247, [9] с. – (Среднее профессиональное образование).

- Воронов, Ю.В. Водоотведение [Текст] : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев ; ред. проф. Ю.В. Воронов. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 413, [3]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Сибикин, Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст] : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 304с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2008.  – 352 с.

Дополнительные источники:

- Красный Ю.М. Технология возведения зданий и сооружений: - Учебное пособие для вузов/ А.И.Бизяев. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 360с.

- Афанасьев А.А. Технология возведения полносборных зданий: - изд-во АСВ, 2000г.

- Сомов, М.А. Водоснабжение [Текст] : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 285, [3]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование).

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст] : устройство, монтаж и эксплуатация : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений проф. образования / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. – 368с. : ил. – (ПРОФИль).

Нормативная:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие требования. НПК «Агрохим», 2000, - 102с.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 Строительное производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с.

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы: (сборники ГЭСН-81-02-01-2001, Москва 2009)

- СП 48.13330.2011 Организация строительтва. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-85.

- СП 45.13330.2012 Земляные сооруженя, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

Интернет-ресурсы:

1.www.telblok.ru

2.www.uztb.ru

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках профессионального модуля... Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

3 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.

| по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |
| --- | --- | --- |