Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Нижнетагильский строительный колледж»

Утверждаю

Директор  ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

_______________ Морозов О.В.

«______»_____________2023 г.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Организация деятельности структурных  подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

для специальности СПО

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Форма обучения – очная

Срок обучения 3 год 8 месяцев

Уровень освоения: базовый

2023

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовой подготовки), приказ Министерства образования и науки   10.01. 2018 г. №2

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Разработчики:

Коровина Г.М. ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» преподаватель первой категории спец дисциплин;

| РАССМОТРЕНА на заседании ПЦК «_____»___________2023 г. Председатель:____________________ | СОГЛАСОВАНО на заседании Метод совета, протокол № «_____»___________2023 г. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……...4 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ………………………………………………………………………11 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…….21 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)…………………………………………………………….27 |  |
| --- | --- |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. Организация деятельности структурных  подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа)  является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки)

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства и реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля.

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в черезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и урепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов |
| ПК 3.2. | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач |
| ПК 3.3. | Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ |
| ПК 3.4. | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений |
| ПК 3.5. | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Владеть навыками | Н 3.1.01 Навыки/практический опыт:сбора, обработки и накопления научно-технической информации в области строительства, оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства Н 3.2.01 Навыки/практический опыт:обеспечения деятельности структурных подразделений Н 3.3.01 Навыкисогласования календарных планов производства однотипных строительных работ Н 3.4.01 Навыки контроля деятельности структурных подразделений Н 3.5.01 Навыки/практический опыт:обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; Н 3.5.02 проведение инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; Н 3.5.03 планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; Н 3.5.04 подготовка участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда; Н 3.5.05 контроль соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| --- | --- |
| уметь | У 3.1.01 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; У 3.1.02 разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности У 3.2.01 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям расходов У 3.2.02 применять группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-технических и финансовых ресурсов; У 3.2.03 разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию У 3.3.01 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительств; У 3.3.02 составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации; У 3.3.03 разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ У 3.4.01 осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных работ; У 3.4.02 вести табели учета рабочего времени; У 3.4.03 устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации У 3.4.04 обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости У 3.4.05 осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять недостающие компетенции; У 3.4.06 осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функциональных) обязанностей У 3.4.07 вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников У 3.5.01 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; У 3.5.02 определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников; У 3.5.03 определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; У 3.5.04 оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| знать | З 3.1.01 методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З 3.1.02 методы и средства организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З 3.1.03 методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; З 3.1.04 методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ З 3.2.01 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации; З 3.2.02 методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; З 3.2.03 приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З 3.2.04 основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; З 3.2.05 основные требования трудового законодательства Российской Федерации; З 3.2.06 определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения календарных планов строительных работ и производственных заданий З 3.3.01 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; З 3.3.02 состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации З 3.4.01 права и обязанности работников; З 3.4.02 нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; З 3.4.03 методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных работ; З 3.4.04 основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий З 3.4.05 основные методы оценки эффективности труда; З 3.4.06 основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе З 3.4.07 виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ З 3.5.01 требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; З 3.5.02 основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных работ; З 3.5.03 основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; З 3.5.04 требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки условий труда; З 3.5.05 правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; З 3.5.06 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; З 3.5.07 меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |

1.2.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 130, из них

на освоение МДК 03.01- 130 ч ., в том числе

самостоятельная работа - 4 ч

аудиторных занятий - 126 ч

лекции - 76 ч,

практические занятия - 50ч

консультации -  ч

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования МДК профессионального модуля | Всего часов (максимальная учеб .нагрузка) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности),** часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1-3.4 | МДК 03.01 Организация деятельности при выполнении строительно-монтажных работ | 130 | 126 | 50 |  | 4 |  |  |  |
|  | Всего: | 130 | 126 | 50 |  | 4 |  |  |  |
| ПК 3.1-3.4 | Производственная практика по профилю специальности | 36 | 35 |  |  |  |  |  |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| МДК.03.01. Организация деятельности при выполнении строительно - монтажных работ |  | 146 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 |  |
| Тема 1. Общетематические термины и понятия управления строительной системы | Содержание: Сущность и содержание организации и управления деятельностью при выполнении строительно- монтажных работ. Современные подходы в управлении строительно- монтажных работ, сущность и основные отраслевые отличия. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.01 Н 3.5.03 У 3.1.01 У 3.4.06 З 3.1.01 З 3.2.05 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 2. Элементы строительной системы управления | Внутренняя среда организации управления: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура. Факторы внешней среды организации косвенного воздействия: состояние экономики, политические и социально-культурные факторы, международные события, научно-технический прогресс. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.2.01 Н 3.5.01 Н 3.5.03 У 3.1.01 У 3.4.01 З 3.1.03 З 3.2.03 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 3. Структура управления предприятием в сфере строительства | Параметры, виды структур управления. факторы внешней среды прямого действия: поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы, государственные органы. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.06 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.06 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 1 Разработка структуры управления строительным предприятием |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
| Тема 4. Руководитель в системе управления | Содержание и виды управленческих решений. Процесс принятия решений; эффективность принимаемых решений. Методы управления. Стили руководства. Организация управленческого труда. Лидерство и руководство. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 5. Документирование и информационное обеспечение в строительстве | Строительная документация, виды, назначение. Классификация документации: нормативная, проектная, технологическая, исполнительная, отчетная. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.2.01 Н 3.5.01 Н 3.5.03 У 3.1.01 У 3.4.01 З 3.1.03 З 3.2.03 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Компьютеризация управления в строительстве. Расчетно-графическое обеспечение в системе управления. Документирование информации: ЕСКД, ЕГСД. Кадастр. Диспетчерское управление. | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 2 Решение ситуационных задач по документированию управления строительством |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
| Тема 6. Методы управления в строительном производстве | Система методов управления организацией. Организационно-административные, экономические и социально-психологические методы управления. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Методы и модели, используемые при решении в строительном производстве. Задачи оптимизации календарных планов. Методы учета. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З 3.5.05 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 7. Основы управления возведением строительных объектов | Алгоритм деятельности. Функциональные обязанности. Анализ деятельности. Контроль качества в строительстве, надзор в строительстве. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З 3.5.06 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Оптимизация в процессе управления. Критерии эффективности труда. Отчетность в строительстве. Система показателей эффективности деятельности. | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.2.01 Н 3.5.01 Н 3.5.03 У 3.1.01 У 3.4.01 З 3.1.03 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З 3.5.06 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 3 Решение ситуационных задач по управлению возведением строительных объектов. |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
|  | Разработка системы управления строительных объектов. Расчет состава работников строительного участка. Разработка структуры управления бригады | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.2.01 Н 3.5.01 Н 3.5.03 У 3.1.01 У 3.4.01 З 3.1.03 З 3.5.06 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 8. Деятельность строительных предприятий среднего и малого бизнеса | Контрактная деятельность строительных предприятий. Договор, государственный контракт, договор коллективный, договор подряда, субподряда. Посредничество со статусом заказчика. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З3.5.06 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Инвестиционная деятельность, капитальные вложения. Тендер. Штрафы за правонарушения в области строительства. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З 3.5.06 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.06 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 4 Оформление договора подряда по строительной деятельности |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
| Тема 9. Планирование в строительной организации | Планирование в системе управления. Роль планирования в организации; формы планирования; виды планов; основные стадии планирования. Стратегическое планирование: понятие и значение, этапы. Календарное планирование. ПОР.ППР.СГП | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.06 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.5.03 У 3.2.03 У 3.3.03 У 3.5.04 З 3.2.02 З 3.5.06 З 3.4.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 4 |  |  |
|  | Разработка перспективного производственного плана (многолетнего, годового, текущего) предприятия | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Разработка плана- графика деятельности бригады, участка. Разработка календарного графика строительства объекта. Оптимизация календарного графика строительства объекта. (Сокращение сроков строительства) | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 10. Организация труда в строительных предприятиях | КЗоТ . Административно-управленческий персонал, бригада, рабочие кадры, квалификация, ЕНиР. Карта трудового процесса. Научная организация труда. Норма времени, норма выработки. Рабочее место, производительность труда. Совмещение профессий. Факторы роста производительности труда | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 З 3.4.02 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 З 3.4.02 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 6 Решение ситуационных задач по организации труда |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
|  | Определение фронта работ, рабочей захватки, делянки на строительном объекте. Оформление производственной документации по выполнению и контролю строительных работ. Оформление производственного задания .Проведение производственного инструктажа. | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 11. Управление в материальном обеспечении строительного объекта | Определение потребности в материалах, изделиях, конструкциях. Определение потребности защитных средств и спец одежды. Виды доставки ,складирования и хранения материалов, изделиий, конструкций. Материальный отчет, виды и формы отчетности | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 З 3.5.06 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 З 3.5.06 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 7 Решение ситуационных задач по материальному обеспечению строительного объекта |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
|  | Расчет потребности в строительных материалах. Расчет размеров складирования материалов. Построение графика поставки материалов | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
| Тема 12. Управление парками строительных машин и транспорта | Определение потребности в строительной технике объекта строительства. Средства механизации. Инструмент, приспособления. Нормокомплект . Виды графика использования строительной техники. | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 З 3.5.06 З 3.5.01 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 З 3.5.06 З 3.5.01 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Практическая работа № 8 Построение графика использования строительной техники |  |  |  |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
| Тема 13. Договор подряда | Общие положения и порядок заключения и исполнения договоров подряда .Изменения во взаимоотношениях участников участников инвестиционного процесса при строительстве в условиях рыночной экономики. | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическая работа № 9 Составление акта о пересдаче заказчиком подрядчику площадки под строительство. | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 10 Составление графика передачи заказчиком подрядчику проектной документации. | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 11 Решение ситуационных задач по представляемых услуг заказчиком подрядчику. | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
|  | Практическая работа № 12 Заполнение журнала производства работ | 2 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 | Н 3.1.01 Н 3.5.02 У 3.3.01 У 3.4.01 У 3.5.03 З 3.1.03 З 3.2.03 З 3.4.02 З 3.4.03 З 3.5.04 З 3.5.07 Уо 01.07 Уо 05.01 Уо 04.01 Уо 09.02 Зо03.02 Зо 02.02 Зо 05.02 Зо 09.01 |
|  | Выполнение проверочных работ (проверка практической работы) | 2 |  |  |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении дисциплины Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Современные подходы в организации и управлении деятельностью при выполнении строительно - монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 2. Корпоративная культура в управленческой деятельности |  | 4 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 |  |
| Производственная практика раздела 2 (4 недели) осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; сбор, обработка и накопления научно-технической информации в области строительства, оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности; производить согласования календарных планов производства однотипных строительных работ; подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительств; составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной учетной документации; разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ; : обеспечения деятельности структурных подразделений; применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям расходов; разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; вести табели учета рабочего времени; обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. |  | 72 | ПК 3.1… ПК 3.5. ОК1...ОК9 |  |

# 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.  Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов» по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений.

Образовательная организация, реализующая программу специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Рабочее место преподавателя (стол, стул) |  |
| 2 | Рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья) |  |
| 3 | Шкафы для хранения раздаточного материала и литературы |  |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением |  |
| 2 | Проектор или интерактивная доска |  |
| 3 | Экран |  |
| 4 | Персональные компьютеры по числу обучающихся |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |
| 1 | Программный комплекс по составлению сметной документации |  |

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

МДК.03.01. . Организация деятельности структурных  подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

Основная:

- Ефимова, Н.С.   Социальная психология [Текст] :учебн. пособие       для студ. образоват. учреждений сред. проф.       образования / Н.С. Ефимова .- М : ФОРУМ:ИНФРА-М,       2008 .- 192с.- (Профессиональное образование) .

- Крысько, В.Г.  Социальная психология [Текст] : словарь-справочник / В.Г. Крысько .- Минск :       Харвест, 2004 .- 688с.- (Библиотека практической       психологии) .

- Свенцицкий, А.Л.  Социальная психология [Электронный ресурс] :       электронный учебник / А.Л. Свенцицкий .- М : КНОРУС,       2010 .- 1 электрон. опт. диск : зв., цв.

- Сухов, А.Н.  Социальная психология [Текст] :учеб.пособие для       студ.учрежденийсред.проф.образования / А.Н.Сухов .- М : Академия, 2002 .- 240с.- (Среднее       профессиональное образование) .- ISBN 5-7695-1048-Х : 89, 00

- Баева, О.А.  Ораторское искусство и деловое общение [Текст] :       учебное пособие / О.А. Баева .- 4-е изд., испр.- М :       Новое знание, 2003.

- Шеламова, Г.М.  Деловая культура и психология общения [Текст] : учебник для нач. проф.образования :учеб.пособие для    сред.проф.образования / Г.М.Шеламова .- 4-е изд.,       стер.- М : Академия, 2005 .- 160с.

- Ботавина, Р.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие       / .Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 .

- Кибанов, А.Я.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ. вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г.       Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; Министерствообразования РФ, Государственный технический       университет .- М : ИНФРА-М, 2004 .- 368с.- (Высшее       образование) .

- Красникова,Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности    [Текст] : учебник для студ.образоват.учрежденийсредн.проф. образования / Е.А.Красникова .- М :ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 208с.- (Профессиональное       образование) .

- Смирнов, Г.Н.  Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ.вузов / Г.Н.Смирнов ; Дипломатическая академия       МИД России .- М : Проспект, 2006

- Столяренко, Л.Д. /Психология и этика деловых отношений [Текст] :учеб.пособие для студ.образоват.учрежденийсред.проф.образования / Л.Д.Столяренко .- 2-е изд., доп. и перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2003 .- 512с.-      (Среднее профессиональное образование) .

- Казначеевская Н.П., .Менеджмент, Просвещение,2010.-170с.

- КабушкинТ.Р.Основы менеджмента, Москва,2009-125с.

- Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Москва,2005.

- Анисимов, А.В. Прикладная экология. Ростов-на-Дону,2007.

- Гальперин, М. И. Экологические основы природопользования. – Москва, 2005.

- Коробкин, В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов-на-Дону,2005.

- Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2008.  – 352 с.

Дополнительные источники:

- Правила пожарной безопасности в РФ , 1998

- Правила электробезопасности в строительстве, 2008.

Нормативная:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие требования. НПК «Агрохим», 2000, - 102с.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 Строительное производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с.

- Трудовой кодекс РФ №197 ФЗ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля6 | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ | Выполнение работ всоответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |
| ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 3. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ |

6 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результат